目录

1. 概述	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目简介	1

1.3 测试概要	1

1.4 测试目标	1

1.5 测试范围	2

1.6 测试总体执行情况	2

2. 测试环境	2

3. 测试策略	3

4. 测试工具	4

5. 测试人员	4

6. 测试执行统计	5

6.1 总体执行情况	5

6.2 各模块执行结果	5

7. 详细测试结果	5

7.1 接口测试	5

7.2 UI 功能测试	6

7.3 E2E测试	7

7.4 安全测试	7

7.5 性能测试	8

8. 缺陷分析	8

8.1 缺陷统计	8

8.2 已修复缺陷	9

9. 测试总结	9

9.1 结论	9

9.2 测试覆盖情况	9

9.3 风险评估	9

9.4 测试进度分析	10

9.5 测试过程中遇到的问题及解决方案	10

10. 上线建议	10

11. 附件	10

12. 审批签名	11

1. 概述

1.1 编写目的

本报告为ERP 系统的测试报告，本次测试旨在全面验证 ERP 系统核心业务模块的功能正确性、接口稳定性和数据一致性，确保系统满足上线要求。测试范围覆盖产品管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、系统管理、基础数据、报表统计、数据看板及登录鉴权等十个核心模块，通过手工功能测试与 Pytest 接口自动化测试相结合的方式，验证系统业务流程是否完整、数据流转是否准确、异常处理是否完善，为系统上线提供质量评估依据。

1.2 项目简介

ERP系统是一套面向中小企业的企业资源计划管理平台，采用 Django + Vue 技术架构，覆盖产品管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、系统管理、基础数据、报表统计、数据看板及登录鉴权等十个核心模块，实现从采购入库、销售出库到财务结算的完整业务链路闭环。

1.3 测试概要

| 项目情况 | ERP系统项目_V1.0 |
| --- | --- |
| 测试人力 | 30人天 （1人 * 30天） |
| 开始时间 | 2026.08.01 |
| 测试轮次 | 第一轮 |
| 测试环境与配置 | 操作系统： Ubuntu 22.04 64位 数据库： MySQL 8.0.39 数据库服务器硬件信息：2核4G 项目部署服务器硬件：2核4G |

1.4 测试目标

1、验证核心业务流程的功能正确性；

2、验证系统接口的稳定性、数据一致性和异常处理能力；

3、验证系统的性能表现和安全性；

4、评估系统是否满足上线标准。

1.5 测试范围

| 模块 | 测试内容 | 用例数 |
| --- | --- | --- |
| 产品管理 | 产品增删改查、分类管理、单位管理、批量导入导出、字段校验 | 56 |
| 采购管理 | 采购入库、采购退货、采购作废、采购单金额校验、入库数据一致性、并发入库幂等性 | 31 |
| 销售管理 | 销售出库、销售退货、销售作废、销售单金额校验、出库数据一致性、并发出库防超卖 | 27 |
| 库存管理 | 库存流水查询、库存调拨、库存盘点、库存预警、并发调拨防超量、库存数量一致性 | 42 |
| 财务管理 | 付款单、收款单、账户转账、应付欠款校验、应收欠款校验、金额篡改拦截、并发付款安全 | 58 |
| 系统管理 | 用户管理、角色权限、团队管理、密码重置、Token 会话安全 | 71 |
| 基础数据 | 供应商管理、客户管理、仓库管理、数据导入导出、字段唯一性校验、跨团队数据隔离 | 74 |
| 报表统计 | 销售报表、采购报表、库存报表、财务报表、多条件筛选、聚合查询性能、大数据量导出 | 34 |
| 数据看板 | 首页概览、销售趋势、热销商品、库存预警看板、图表加载与刷新 | 14 |
| 登录鉴权 | 登录验证、登出验证、Token 过期与失效、会话安全 | 4 |
| 通用 | 搜索筛选 | 1 |
| 合计 |  | 412 |

1.6 测试总体执行情况

| 版本提测时间 | 2025年07月20日9时 |
| --- | --- |
| 部署完成时间 | 2025年08月01日14时 |
| 测试结束时间 | 2025年09月01日17时，共31天 |
| 执行测试用例数 | 463 |
| 通过用例数 | 444 |
| 发现BUG数 | 20个 |
| BUG级别分布 | 严重等级17个，一般等级3个 |

2. 测试环境

| 组件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 64位 | 云服务器 |
| 后端框架 | Django 3.2 + Python 3.10.12 | 运行于 Docker 容器 |
| 前端 | Vue 2.6.11 + Node 12.13.1 | 运行于 Docker 容器 |
| 数据库 | MySQL 8.0.39 | 运行于 Docker 容器，端口 3307 |
| Web 服务器 | Nginx 1.27.0 | 运行于 Docker 容器，端口 8080 |
| 接口测试框架 | Pytest 9.1.1 + pytest-django 4.14.0 | 运行于 Docker 容器 |
| UI自动化测试框架 | Pytest 9.1.1 + Playwright 1.62.0 | 运行于本地电脑+ Docker 容器 |
| E2E 测试框架 | Pytest 9.1.1 + Playwright 1.62.0 | 运行于本地电脑+ Docker 容器 |
| 安全测试框架 | Pytest 8.4.2 + DRF APIClient | 运行于 Docker 容器 |
| 性能测试框架 | Apache JMeter 5.6.3 | 运行于云服务器 |

3. 测试策略

| 测试类型 | 策略描述 | 执行方式 | 执行环境 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口测试 | 基于 Pytest 的 API 自动化测试，覆盖： ①单接口正向、异常场景，参数校验与权限验证 ②跨模块 E2E 核心链路验证 ③数据库事务与数据一致性验证 | Pytest + pytest-django | 测试环境 | 测试工程师 |
| UI功能测试 | 基于 Pytest + Playwright 的 UI 自动化测试，覆盖： ①单页面交互验证 ②前端校验验证 ③页面加载与跳转验证 | Pytest + Playwright +手动测试 | 测试环境 | 测试工程师 |
| E2E 测试 | 基于 Pytest + Playwright 的核心业务链路验证，覆盖： ①采购入库完整链路 ②销售出库完整链路 ③采购退货完整链路 ④销售退货完整链路 ⑤账户转账完整链路 | Pytest + Playwright | 测试环境 | 测试工程师 |
| 安全测试 | 基于 Pytest + DRF APIClient 的接口安全自动化测试，覆盖认证安全、授权安全、输入验证、敏感数据泄露、业务安全 | Pytest + DRF APIClient | 测试环境 | 测试工程师 |
| 性能测试 | 基于 JMeter 的负载与压力测试，覆盖基准测试、负载测试、压力测试、并发安全测试、稳定性测试、大数据量测试 | JMeter + Docker stats + MySQL 监控 | 测试环境 | 测试工程师 |
| 探索性测试 | 常见异常场景、非功能场景 | 手工执行 | 测试环境 | 测试工程师 |

4. 测试工具

| 工具分类 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 接口测试 | Pytest + pytest-django + pytest-html | 编写执行 API 自动化测试，生成可视化 HTML 报告。 |
| UI 自动化测试 | Pytest + Playwright | 编写执行 UI 交互、前端校验、页面展示自动化测试。 |
| E2E测试 | Pytest + Playwright | 编写执行跨模块核心业务链路自动化测试。 |
| 安全测试 | Pytest + DRF APIClient | 模拟不同身份与恶意请求，覆盖认证、授权、输入验证、敏感数据泄露、业务安全、并发安全、会话安全等场景。 |
| 性能测试 | Apache JMeter 5.6.3 | 模拟并发用户，进行基准测试、负载测试、压力测试及稳定性测试，生成 HTML 性能报告。 |
| 测试数据 | Django ORM + bulk_create + openpyxl + Pillow | 批量生成业务数据、Excel 导入文件及图片测试文件 |
| 缺陷管理 | Excel | 记录、跟踪、管理缺陷 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 测试代码版本管理 |

5. 测试人员

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  | 测试计划制定、进度把控、质量评估、报告输出 |
| 测试工程师 |  | 接口自动化脚本编写与执行 |
| 测试工程师 |  | UI功能测试执行、E2E 脚本编写 |
| 测试工程师 |  | 安全测试、性能测试执行与报告 |
| 开发配合人 |  | 缺陷修复、测试环境支持 |
| 产品配合人 |  | UAT 验收确认 |

6. 测试执行统计

6.1 总体执行情况

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 计划用例数 | 463 |
| 执行用例数 | 463 |
| 通过用例数 | 444 |
| 失败用例数 | 20 |
| 跳过用例数 | 0 |
| 通过率 | 95% |
| 执行耗时 | ~60秒（接口自动化） + 2 人天（手工功能测试） |

6.2 各模块执行结果

| 模块 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品管理 | 53 | 3 | 94.6% |
| 采购管理 | 31 | 0 | 100% |
| 销售管理 | 26 | 1 | 96.2% |
| 库存管理 | 40 | 2 | 95.2% |
| 财务管理 | 57 | 1 | 98.2% |
| 系统管理 | 70 | 1 | 98.5% |
| 基础数据 | 74 | 0 | 100% |
| 报表统计 | 34 | 0 | 100% |
| 数据看板 | 14 | 0 | 100% |
| 登录鉴权 | 4 | 0 | 100% |
| 通用 | 1 | 0 | 100% |
| 合计 | 404 | 8 | 98% |

7. 详细测试结果

7.1 接口测试

产品管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、系统管理、基础数据、报表统计、数据看板及登录鉴权等十个核心模块，共 317 个接口用例，通过率 98%。

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品管理 | 46 | 43 | 3 | 93% |
| 采购管理 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 销售管理 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 库存管理 | 36 | 35 | 1 | 97% |
| 财务管理 | 48 | 47 | 1 | 97% |
| 系统管理 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 基础数据 | 59 | 59 | 0 | 100% |
| 报表统计 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| 数据看板 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 登录鉴权 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 合计 | 317 | 312 | 5 | 98% |

7.2 UI 功能测试

| 模块 | 测试内容 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品管理 | 产品增删改查、分类、分页搜索、前端必填校验、税率自动计算 | 通过 | 产品分类树形结构未实现 |
| 采购管理 | 采购入库、退货、作废、数量校验、详情查看 | 通过 | 核心流程正常 |
| 销售管理 | 销售出库、退货、超库存校验、税率计算 | 部分通过 | 核心流程正常，搜索提示词错误 |
| 库存管理 | 库存流水、调拨、盘点、调拨数量校验、列表展示 | 部分通过 | 库存数据准确，库存流水搜索栏提示词错误 |
| 财务管理 | 付款、收款、账户转账、金额校验、欠款列表、结算账户 | 通过 | 金额计算准确 |
| 系统管理 | 角色管理、权限树展示、新增/编辑/删除角色、员工绑定角色、权限变更实时生效、多角色菜单可见性、页面访问控制 | 部分通过 | 角色权限隔离有效，权限选择项有前端文字错误 |
| 基础数据 | 供应商、客户、仓库管理、分页搜索、引用删除校验 | 通过 | CRUD 正常 |
| 报表统计 | 页面加载、条件筛选、分类筛选、日期范围选择、图表渲染 | 通过 | 报表数据加载正常 |
| 数据看板 | 页面加载、图表渲染、时间筛选 | 通过 | 看板卡片与图表展示正常 |
| 登录鉴权 | 登录验证、错误密码反馈 | 通过 | 认证正常 |

7.3 E2E测试

E2E 测试覆盖 5 条核心业务链路，全部通过。各流程数据流转正确，库存、财务数据保持一致，跨模块协同无阻塞。

| 核心流程 | 关键节点 | 数据一致性校验 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购入库 | 采购单创建 → 入库通知单生成 → 执行入库 | 库存增加 = 采购数量；应付欠款增加 = 采购金额 | 通过 |
| 销售出库 | 销售单创建 → 出库通知单生成 → 执行出库 | 库存扣减 = 销售数量；应收欠款增加 = 销售金额 | 通过 |
| 采购退货 | 退货单创建 → 库存扣减 | 库存扣减 = 退货数量；应付欠款减少 = 退货金额 | 通过 |
| 销售退货 | 退货单创建 → 库存增加 | 库存增加 = 退货数量；应收欠款减少 = 退货金额 | 通过 |
| 账户转账 | 转账单创建 → 双边余额更新 | 转出账户余额减少 = 转入账户余额增加 = 转账金额 | 通过 |

7.4 安全测试

| 模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购管理 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 销售管理 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 库存管理 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 财务管理 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 系统管理 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 基础数据 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 登录鉴权 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 输入验证 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 敏感数据泄露 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 合计 | 36 | 30 | 6 | 83.3% |

安全测试覆盖 11 类安全场景，共 36 个用例，通过率 83.3%（30/36）。认证、授权、幂等性、并发安全、水平越权防护良好。发现 6 个严重缺陷，集中在 XSS 防护、金额篡改校验、会话管理三方面。

7.5 性能测试

| 用例 | 并发 | 平均响应(ms) | P95(ms) | P99(ms) | 错误率 | CPU峰值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PERF-001 登录 | 10 | 1211 | 1410 | 2013 | 0% | 183.09% | 是 |
| TC-PERF-002 采购单 | 10 | 981 | 1476 | 1755 | 0.2% | 189.01% | 是 |
| TC-PERF-003 销售出库 | 10 | 1390 | 2815 | 3567 | 0.2% | 197.11% | 是 |
| TC-PERF-004 库存查询 | 10 | 1159 | 1712 | 1978 | 0% | 176.91% | 是 |
| TC-PERF-005 报表查询 | 10 | 1840 | 2532 | 2866 | 0% | 161.00% | 是 |
| TC-PERF-006 混合场景 | 10 | 1170 | 1594 | 1903 | 0.13% | 188.94% | 是 |
| TC-PERF-007 Excel 导入 | 5 | — | — | — | — | — | 否 |
| TC-PERF-008 深度分页 | 10 | 3323 | 3786 | 4774 | 0% | 184.71% | 否 |
| TC-PERF-009 并发幂等 | 20 | 4451 | 8549 | 8602 | 47.5% | 183.14% | 否 |
| TC-PERF-010 图片上传 | 10 | 2134 | 3144 | 3735 | 0% | 179.84% | 是 |

性能测试覆盖 10 个核心用例，8 个达标，3 个未达标。系统在 10 并发下整体稳定，核心业务 P95 均满足 SLA；CPU 峰值 161%~197%，为当前 2 核 4G 环境的主要瓶颈。发现 5 个性能缺陷，其中 4 个为严重缺陷，需开发团队优先修复。建议生产环境部署 4 核 8G 以上配置。

8. 缺陷分析

8.1 缺陷统计

| 严重程度 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 致命（系统崩溃/数据丢失） | 0 | — |
| 严重（核心功能不可用） | 17 | New |
| 一般（功能异常但有规避方案） | 3 | New |

8.2 已修复缺陷

| 缺陷编号 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — |

9. 测试总结

9.1 结论

本次测试针对 ERP 系统进行了全面的质量验证，覆盖接口测试、UI 功能测试、E2E 测试、安全测试及性能测试五大类。测试环境为 Docker 容器化部署（2 核 4G 云服务器），采用 Pytest、Playwright、JMeter 等工具，累计执行 412 个接口用例、95 个 UI 用例、5 条 E2E 核心链路、36 个安全用例、10 个性能用例，全面评估系统功能正确性、安全性与性能表现。接口、UI、E2E 测试基本通过，系统核心业务功能完备，流程贯通。安全性方面，认证、授权、幂等、并发安全防护良好，但存在 XSS、金额篡改、会话管理等严重漏洞，需立即修复。性能方面，在 2 核 4G 环境下，10 并发内核心业务 SLA 达标，但 CPU 已接近满载；深度分页与 Excel 导入存在严重性能缺陷。长时间混合场景运行无内存泄漏，无死锁，数据一致。中高风险主要来自安全漏洞与性能瓶颈。生产环境建议部署 4 核 8G 以上 配置，以支撑更高并发。

9.2 测试覆盖情况

| 覆盖项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心业务流程 | 已覆盖 | 采购、销售、库存、财务核心链路 |
| 接口正向、异常场景 | 已覆盖 | 317 个接口用例 |
| 数据一致性验证 | 已覆盖 | 多表数据比对 |
| 财务数据准确性 | 已覆盖 | 应付、应收金额验证 |
| 基础数据 CRUD | 已覆盖 | 供应商、客户、仓库 |
| 安全测试 | 已覆盖 | 认证、授权、输入验证、敏感数据泄露等 |
| 性能测试 | 已覆盖 | 并发操作、Excel导入、深度分页、并发幂等 |

9.3 风险评估

| 风险项 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- |

9.4 测试进度分析

| 序号 | 进度 | 时间 | 偏差（天） | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

9.5 测试过程中遇到的问题及解决方案

| 序号 | 问题描述 | 影响 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

10. 上线建议

必须修复所有严重缺陷与性能缺陷并通过回归验证后，方可上线。生产环境建议部署 4 核 8G 以上配置，以支撑更高并发。

优化建议：

1、深度分页改用游标分页或 ID 分页。

2、Excel 导入改用 iter_rows + bulk_create。

3、并发创建采购单捕获 IntegrityError 转 400。

4、引入 Token 黑名单或刷新机制。

5、对字符串字段进行 HTML 转义。

6、补充操作日志查询接口，完善审计能力。

11. 附件

测试用例清单（Excel）

接口自动化测试报告（HTML）

性能测试报告（Word）

测试代码（GitHub）

缺陷管理记录（Excel）

12. 审批签名

| 角色 | 姓名 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 开发负责人 |  |  |  |
| 产品经理 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 业务方代表 |  |  |  |