目录

1. 引言	1

1.1 项目背景	1

1.2 文档目的	1

1.3 参考资料（无）	1

1.4 测试范围	1

2. 测试对象	1

3. 测试策略	3

3.1 各层级测试策略	3

3.2 测试优先级定义	3

4. 测试环境	4

4.1 硬件环境	4

4.2 软件环境	4

4.3 测试数据策略	4

5. 测试资源	5

5.1 人员分工	5

5.2 测试工具清单	5

6. 测试用例设计	6

6.1 用例统计总览	6

6.2 核心用例示例	6

6.2.1 接口测试用例示例	6

6.2.2 UI功能测试用例示例	6

7. 测试进度计划	7

8. 测试准入与准出标准	8

8.1 测试准入标准	8

8.2 测试暂停/退出标准	8

8.3 测试准出标准	8

9. 缺陷管理	8

9.1 缺陷等级定义	8

9.2 缺陷处理流程	9

9.3 缺陷跟踪工具	9

10. 风险管理	9

11. 交付物清单	10

12. 审批签字	10

13. 附录	10

13.1 术语表	10

13.2 参考文献	11

1. 引言

1.1 项目背景

ERP 管理系统是一套基于 Django + Vue 构建的开源企业资源计划系统，涵盖产品管理、采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、系统管理、基础数据、报表统计、数据看板及登录鉴权等十个核心模块，覆盖企业进销存全链路业务场景。

1.2 文档目的

本测试计划旨在明确 ERP 管理系统的测试范围、测试策略、资源安排、进度计划及质量标准，指导测试工作有序开展，确保系统功能正确、数据一致、性能稳定，满足上线交付要求。

1.3 参考资料（无）

| 文档名称 | 来源 |
| --- | --- |
| ERP 系统需求规格说明书 | 产品经理 |
| ERP 系统数据库设计文档 | 开发团队 |
| ERP 系统接口文档（API） | 开发团队 |
| 系统部署文档 | 运维团队 |

1.4 测试范围

1、核心业务流程的接口测试

2、九大功能模块的UI功能测试

3、数据一致性与业务闭环验证

4、权限管理模块的安全测试

5、核心接口的性能测试

2. 测试对象

| 模块 | 子功能 | 测试优先级 | 数据表核心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购管理 | 采购开单、采购记录、采购退货、退货记录 | P0 | purchase_purchaseorder, purchase_purchasegoods, purchase_purchaseaccount, purchase_purchasereturn* |
| 销售管理 | 销售开单、销售记录、销售退货、退货记录 | P0 | sales_salesorder, sales_salesgoods, sales_salesaccount, sales_salesreturn* |
| 库存管理 | 入库任务、出库任务、盘点、调拨、库存流水 | P0 | stock_check_*, stock_in_*, stock_out_*, stock_transfer_* |
| 财务管理 | 应收欠款、应付欠款、收款、付款、账户转账、日常收支、资金流水 | P0 | finance_accounttransferrecord, finance_chargeorder, finance_collectionaccount, finance_collectionorder, finance_paymentaccount, finance_paymentorder |
| 登录鉴权 | 权限组管理 | P0 | auth_group, auth_group_permission, auth_permission |
| 产品管理 | 产品分类管理、产品单位管理、产品增删改查、产品临期预警 | P0 | goods_goodscategory, goods_goodsunit, goods_goods, goods_inventory, goods_goodsimage, goods_batch |
| 基础数据 | 客户管理、供应商管理、仓库管理、结算账号、收支项目 | P0 | data_client, data_supplier, data_ warehouse, data_ account, data_ chargeitem |
| 系统管理 | 角色管理、员工账号管理、系统配置 | P1 | system_permission, system_permissiongroup, system_role, system_role_permissions, system_team, system_user, system_user_roles |
| 数据看板 | 首页数据概览、图表展示 | P2 | 聚合查询，无专用表 |
| 报表统计 | 销售报表、采购报表、库存报表、财务报表、批次报表 | P2 | 聚合查询，无专用表 |

3. 测试策略

3.1 各层级测试策略

| 测试类型 | 策略描述 | 执行方式 | 执行环境 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口测试 | 基于 Pytest 的 API 自动化测试，覆盖： ①单接口正向、异常场景，参数校验与权限验证 ②跨模块 E2E 核心链路验证 ③数据库事务与数据一致性验证 | Pytest + pytest-django | 测试环境 | 测试工程师 |
| UI功能测试 | 基于 Pytest + Playwright 的 UI 自动化测试，覆盖： ①单页面交互验证 ②前端校验验证 ③页面加载与跳转验证 | Pytest + Playwright +手动测试 | 测试环境 | 测试工程师 |
| E2E 测试 | 基于 Pytest + Playwright 的核心业务链路验证，覆盖： ①采购入库完整链路 ②销售出库完整链路 ③采购退货完整链路 ④销售退货完整链路 ⑤账户转账完整链路 | Pytest + Playwright | 测试环境 | 测试工程师 |
| 安全测试 | 基于 Pytest + DRF APIClient 的接口安全自动化测试，覆盖认证安全、授权安全、输入验证、敏感数据泄露、业务安全 | Pytest + DRF APIClient | 测试环境 | 测试工程师 |
| 性能测试 | 基于 JMeter 的负载与压力测试，覆盖基准测试、负载测试、压力测试、并发安全测试、稳定性测试、大数据量测试 | JMeter + Docker stats + MySQL 监控 | 测试环境 | 测试工程师 |
| 探索性测试 | 常见异常场景、非功能场景 | 手工执行 | 测试环境 | 测试工程师 |

3.2 测试优先级定义

| 优先级 | 定义 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 核心业务链路，阻塞级 | 不通过则系统不可用或数据错误，必须 100% 通过方可上线 |
| P1 | 重要功能，非阻塞 | 不通过影响部分用户体验，有临时规避方案，通过率 ≥ 95% |
| P2 | 辅助功能/边缘场景 | 不通过不影响核心业务，通过率 ≥ 90% |

4. 测试环境

4.1 硬件环境

| 环境 | 服务器配置 | 操作系统 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 2 核（vCPU）4 GiB | Ubuntu 22.04 64位 | 运行接口测试 |
| 本地执行机 | 4核 4GiB | Windows 64位 | 运行 Cypress、Locust 等 |

4.2 软件环境

| 组件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Django 3.2 + Python 3.9.19 | 运行于 Docker 容器 |
| 前端 | Vue 2.6.11 + Node 12.13.1 | 运行于 Docker 容器 |
| 数据库 | MySQL 8.0.39 | 运行于 Docker 容器，端口 3307 |
| Web 服务器 | Nginx 1.27.0 | 运行于 Docker 容器，端口 8080 |
| 接口测试框架 | Pytest 8.4.2 + pytest-django 4.11.1 | 运行于 Docker 容器 |
| UI自动化测试框架 | Pytest 9.1.1 + Playwright 1.62.0 | 运行于本地电脑+ Docker 容器 |
| E2E 测试框架 | Pytest 9.1.1 + Playwright 1.62.0 | 运行于本地电脑+ Docker 容器 |
| 安全测试框架 | Pytest 8.4.2 + DRF APIClient | 运行于 Docker 容器 |
| 性能测试框架 | Apache JMeter 5.6.3 | 运行于云服务器 |

4.3 测试数据策略

| 数据库 | 用途 | 数据来源 | 数据清理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| erp_db（测试环境） | 接口测试、功能测试、安全测试、性能测试 | Django ORM + bulk_create + openpyxl + Pillow | 测试方法执行后自动回滚或清理脚本 |
| erp_db （预发布） | UAT 验收 | 脱敏生产数据或手工构造 | 通过手工备份恢复 |

5. 测试资源

5.1 人员分工

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  | 测试计划制定、进度把控、质量评估、报告输出 |
| 测试工程师 |  | 接口自动化脚本编写与执行 |
| 测试工程师 |  | UI功能测试执行、E2E 脚本编写 |
| 测试工程师 |  | 安全测试、性能测试执行与报告 |
| 开发配合人 |  | 缺陷修复、测试环境支持 |
| 产品配合人 |  | UAT 验收确认 |

5.2 测试工具清单

| 工具分类 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 接口测试 | Pytest + pytest-django + pytest-html | 编写执行 API 自动化测试，生成可视化 HTML 报告。 |
| UI 自动化测试 | Pytest + Playwright | 编写执行 UI 交互、前端校验、页面展示自动化测试。 |
| E2E测试 | Pytest + Playwright | 编写执行跨模块核心业务链路自动化测试。 |
| 安全测试 | Pytest + DRF APIClient | 模拟不同身份与恶意请求，覆盖认证、授权、输入验证、敏感数据泄露、业务安全、并发安全、会话安全等场景。 |
| 性能测试 | Apache JMeter 5.6.3 | 模拟并发用户，进行基准测试、负载测试、压力测试及稳定性测试，生成 HTML 性能报告。 |
| 测试数据 | Django ORM + bulk_create + openpyxl + Pillow | 批量生成业务数据、Excel 导入文件及图片测试文件 |
| 缺陷管理 | Excel | 记录、跟踪、管理缺陷 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 测试代码版本管理 |

6. 测试用例设计

6.1 用例统计总览

| 模块 | 接口测试用例数 | UI功能测试用例数 | 合计 | 优先级分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品管理 | 46 | 10 | 56 | P0:30, P1:26 |
| 采购管理 | 25 | 6 | 31 | P0:15, P1:16 |
| 销售管理 | 22 | 5 | 27 | P0:14, P1:13 |
| 库存管理 | 36 | 6 | 42 | P0:15, P1:26, P2:1 |
| 财务管理 | 48 | 10 | 58 | P0:13, P1:45 |
| 系统管理 | 38 | 33 | 71 | P0:39, P1:32 |
| 基础数据 | 59 | 15 | 74 | P0:34, P1:40 |
| 报表统计 | 30 | 4 | 34 | P0:10, P1:24 |
| 数据看板 | 11 | 3 | 14 | P0:10, P1:4 |
| 登录鉴权 | 2 | 2 | 4 | P0:3, P1:1 |
| 通用 | 0 | 1 | 1 | P1:1 |
| 合计 | 317 | 95 | 412 | P0:183, P1:228,P2:1 |

6.2 核心用例示例

6.2.1 接口测试用例示例

| 用例ID | TC-API-001 |
| --- | --- |
| 优先级 | P0 |
| 用例标题 | 产品创建接口验证 |
| 所属模块 | 产品管理 |
| 预置条件 | ①存在分类数据 ②管理员token有效 |
| 步骤名称 | 创建产品 |
| 步骤描述 | POST /api/goods/，传入名称、价格、库存、分类ID、图片URL |
| 预期输出 | ①状态码201，返回产品完整信息 ②数据库新增记录 |

6.2.2 UI功能测试用例示例

| 用例ID | TC-UI-005 |
| --- | --- |
| 优先级 | P1 |
| 用例标题 | 产品创建-前端必填校验验证 |
| 所属模块 | 产品管理 |
| 预置条件 | 管理员已登录系统 |
| 步骤名称 | 不填产品名称提交 |
| 步骤描述 | ①进入产品创建页，仅填编号、分类、价格，不填"产品名称" ②点击"保存" |
| 预期输出 | ①页面弹出提示"请输入产品名称" ②提交未成功，页面未跳转 |

7. 测试进度计划

| 阶段 | 活动内容 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：准备 | 测试计划编写、环境搭建、工具安装、测试数据准备 | D1 | D3 | 测试工程师 |
| 阶段二：接口测试 | 编写 Pytest 脚本，覆盖 P0 级接口用例 | D4 | D10 | 测试工程师 |
| 阶段三：UI功能测试 | 手工执行 + Playwright脚本，覆盖所有前端页面 | D7 | D14 | 测试工程师 |
| 阶段四：E2E测试 | 核心链路测试执行（采购→入库→销售→出库→财务） | D12 | D16 | 测试工程师 |
| 阶段五：安全测试 | 基于 Pytest + DRF APIClient 执行接口安全测试 | D11 | D15 | 测试工程师 |
| 阶段六：性能测试 | 基于 Apache JMeter 5.6.3 进行基准测试、负载测试、压力测试及稳定性测试 | D14 | D18 | 测试工程师 |
| 阶段七：缺陷修复 | 回归验证所有已修复缺陷 |  |  | 测试工程师 + 开发 |
| 阶段八：验收测试 | 产品经理UAT验收 |  |  | 产品经理 |
| 阶段九：报告输出 | 测试报告、性能测试报告 |  |  | 测试工程师 |

交付清单

|  | 时间点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1：测试环境就绪 | D3 | 无 |
| M2：接口测试完成 | D10 | 接口测试报告 +缺陷清单 |
| M3：UI功能测试完成 | D14 | 功能测试报告 + 缺陷清单 |
| M4：非功能测试完成 | D18 | 性能测试报告 + 缺陷清单 |
| M5：回归测试通过 |  | 缺陷修复确认报告 |
| M6：UAT 验收通过 |  | UAT 验收签字 |
| M7：项目上线 |  | 最终测试报告 |

8. 测试准入与准出标准

8.1 测试准入标准

满足以下全部条件方可进入测试阶段：

□ 开发人员已完成冒烟测试，核心流程可正常走通。

□ P0 级接口无 500 错误。

□ 系统可正常部署，所有服务均正常运行。

□ 数据库表结构已与设计文档确认一致。

□ 需求文档、接口文档已同步更新至最新版本。

8.2 测试暂停/退出标准

出现以下情况时测试工作暂停：

□ 核心功能阻塞，如无法登录、无法创建采购单等，影响 80% 以上用例执行。

□ 测试环境不可用，如服务器宕机、数据库连接失败等。

□ 需求发生重大变更，现有用例已失效。

8.3 测试准出标准

满足以下全部条件方可上线：

□ 接口测试通过率 ≥ 98%，P0 级用例 100% 通过。

□ 功能测试通过率 ≥ 95%，P0 级用例 100% 通过。

□ 无 P0级别遗留缺陷。

□ 所有已修复缺陷已完成回归验证。

□ 代码覆盖率 ≥ 80%。

□ 性能测试达标。

□ 测试报告已输出，并经项目组评审确认。

□ UAT 验收通过，产品经理签字确认。

9. 缺陷管理

9.1 缺陷等级定义

| 等级 | 名称 | 定义 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 致命 | 系统崩溃、数据丢失、核心业务流程完全阻塞，如无法登录、采购单无法创建等。 | 立即修复，阻塞上线 |
| P1 | 严重 | 功能无法正常使用、数据计算错误，如库存扣减错误、财务金额算错等。 | 24 小时内修复 |
| P2 | 一般 | 功能可替代实现，界面显示错误、操作不便等。 | 3 个工作日内修复 |
| P3 | 轻微 | 提示语不清晰、样式错乱、建议性优化。 | 可挂起，择机修复 |

9.2 缺陷处理流程

发现缺陷 → 提交→ 开发确认 → 修复 → 测试回归验证 → 关闭

9.3 缺陷跟踪工具

工具：Excel

字段要求：缺陷ID、缺陷标题、缺陷状态（New、Open、Closed、Postponed、resolved）、严重程度（致命、严重、一般、建议）、修复优先级（P0-P2）、所属模块、缺陷描述、预置条件、复现步骤、预期结果、实际结果、附件、环境信息、附加信息、指派人、解决方案

10. 风险管理

| 风险编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Docker 镜像构建失败或启动异常。 | 中 | 高 | 提前配置镜像加速器，准备本地运行备用方案。 |
| R-002 | 测试环境数据库连接失败。 | 低 | 高 | 使用 Docker Volume 持久化数据，定期备份。 |
| R-003 | 接口变更导致测试脚本大量失效。 | 中 | 中 | 采用 Pytest 参数化设计，减少硬编码。 |
| R-004 | 测试时间不足，无法覆盖全部功能。 | 低 | 中 | 按 P0/P1/P2 优先级分级执行，保核心放边缘。 |
| R-005 | 本地电脑运行 Cypress 时跨域报错。 | 低 | 低 | Django 配置 CORS 允许本地 IP 访问。 |
| R-006 | 压测导致服务器负载过高。 | 中 | 中 | 分阶段加压，从 10 → 50 → 100 逐步递增。 |

11. 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划 | Word | 本文档 |
| 2 | 测试用例清单 | Excel | 含功能测试+非功能测试全部用例 |
| 3 | 接口测试脚本 | Python | 上传GitHub |
| 4 | UI自动化测试脚本 | Python | 上传GitHub |
| 5 | E2E 测试脚本 | Python | 上传GitHub |
| 6 | 性能测试脚本 | Python | 上传GitHub |
| 7 | 测试执行记录 | Excel | 记录每次测试运行结果 |
| 8 | 缺陷报告 | Excel | 记录缺陷详情 |
| 9 | 性能测试报告 | Word | JMeter 运行结果及分析 |
| 10 | 最终测试报告 | Word | 包含测试概览、通过率、遗留缺陷、上线结论 |

12. 审批签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  |  |
| 开发负责人 |  |  |  |
| 产品经理 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |

13. 附录

13.1 术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | 应用程序编程接口 |
| E2E | End-to-End | 端到端测试 |
| UAT | User Acceptance Testing | 用户验收测试 |
| P0/P1/P2 | Priority 0/1/2 | 缺陷/用例优先级 |
| 冒烟测试 | Smoke Test | 核心流程快速验证测试 |
| 回归测试 | Regression Test | 确认代码变更未引入新缺陷 |

13.2 参考文献